ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ КУЙБЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от «14» ноября 2018 года                                                                      № 113

хут. Восточный Сосык

Об утверждении муниципальной программы «Газификация Куйбышевского сельского поселения Староминского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в целях повышения эффективности использования средств бюджета Куйбышевского сельского поселения Староминского района, руководствуясь статьей 31 Устава Куйбышевского сельского поселения Староминского района,   п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Газификация Куйбышевского сельского поселения Староминского района» согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее вступления в силу решения о бюджете Куйбышевского сельского поселения Староминского района на соответствующий финансовый год, предусматривающего финансирование муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения Староминского района «Газификация Куйбышевского сельского поселения Староминского района».

Глава Куйбышевского сельского

поселения Староминского района                                 	              С.С. Петренко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Куйбышевского сельского поселения

Староминского района

от                 2018 г.      №____

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Куйбышевского сельского поселения

Староминского района

от               2018 г.      №____

Паспорт муниципальной программы 
«Газификация Куйбышевского сельского поселения Староминского района»

| Координатор муниципальной программы | Администрация Куйбышевского сельского поселения Староминского района |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограмм | Не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | Администрация Куйбышевского сельского поселения Староминского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | - комплексное развитие газификации населенных пунктов поселения; - повышение жизненного уровня населения. |
| Задачи муниципальной программы | - расширение газораспределительной системы в Куйбышевском сельском поселении Староминского района; - снижение затрат на приобретение топлива для отопления объектов; - улучшение социально-бытовых условий проживания граждан поселения; - проведение проверок по содержанию и обслуживанию газопроводов. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - количество выполненных схем и проектов по газификации поселения; - количество проведенных проверок газопроводов |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в один этап. Сроки реализации программы 2019-2023 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы за счет местного бюджета составляет: - 2019 год – 2060,0 тыс.руб. - 2020 год – 660,0 тыс.руб. - 2021 год – 610,0 тыс.руб. - 2022 год – 660,0 тыс.руб. - 2023 год – 760,0 тыс.руб. |

1. Характеристика текущего состояния муниципального

имущества на территории Куйбышевского сельского поселения Староминского района

Газификация населенных пунктов Куйбышевского сельского поселения      Староминского района ведется с 2005 года в соответствии с краевыми целевыми         программами и программой администрации Куйбышевского сельского поселения по газификации сельских населённых пунктов. За прошедший период было построено и введено в эксплуатацию подводящих и разводящих газопроводов общей протяженностью 14912,29 м. Таким образом, в общей сумме уже газифицировано четыре хутора.

В условиях стремительного роста потребления топливно – энергетических ресурсов природный газ является наиболее надежным источником энергосбережения и экономичным видом топлива. Поэтому особенно актуальными становятся вопросы газификации жилых домов.

Проблема газификации в Куйбышевском сельском поселении Староминского района является одной из наиболее острых социальных задач.

Реализация Программы позволит обеспечить рост темпов газификации в Куйбышевском сельском поселении Староминского района, ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения. Реализация мероприятий Программы и эффективное использование средств бюджета поселения невозможно без применения программно-целевого метода, добиться эффекта в развитии и модернизации газификации населенных пунктов, создании благоприятного инвестиционного климата.

Целесообразность и преимущество использования программно-целевого метода обусловлены необходимостью достижения наиболее оптимальных качественных и количественных результатов в ходе реализации Программы при сохранении эффективности в выборе способов решения социально значимых проблем. В связи с этим лишь использование системного и комплексного подхода позволит обеспечить достижение наибольшего эффекта.

В результате газификации будет создана база по снабжению граждан самым дешевым, экологически чистым и удобным в использовании газовым топливом.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации

муниципальной программы

Основными целями Программы являются: комплексное развитие газификации населенных пунктов поселения, повышение жизненного уровня населения.

Для реализации поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

1) расширение газораспределительной системы в Куйбышевском сельском поселении Староминского района;

2) снижение затрат на приобретение топлива для отопления объектов;

3) улучшение социально-бытовых условий проживания граждан поселения;

4) проведение проверок по содержанию и обслуживанию газопроводов.

Перечень целей, задач и характеризующих их целевых показателей приведен в приложении № 1 к паспорту муниципальной программы.

3. Перечень и краткое описание мероприятий

муниципальной программы

Система программных мероприятий направлена на повышение уровня газификации населенных пунктов Куйбышевского сельского поселения Староминского района.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приводится в приложении № 2 к муниципальной программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения

муниципальной программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы планируется обеспечить за счёт средств бюджета Куйбышевского сельского поселения Староминского района.

Объемы финансирования мероприятий могут уточняться в соответствии с решением о местном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

| Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего по программе: | 4750,0 | 2060,0 | 660,0 | 610,0 | 660,0 | 760,0 |
| 1.Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| 2. Краевой бюджет | - | - | - |  | - |  |
| 3.Местный бюджет | 4750,0 | 2060,0 | 660,0 | 610,0 | 660,0 | 760,0 |
| 4. Внебюджетные источники финансирования | - | - | - | - | - | - |

Объемы финансирования мероприятий могут уточняться в соответствии с решением о местном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной

Программы

Методика оценки эффективности реализации программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации и должна быть основана на оценке результативности Программы с учетом общего объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

Методика оценки эффективности реализации Программы учитывает необходимость проведения оценки степени достижения целей и решения задач Программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:

Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СДПN) / N, где:

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Сдп1 ... СДПN)- степень достижения целевого показателя (индикатора) Программы, N - количество целевых показателей (индикаторов) Программы.

Степень достижения целевого показателя (индикатора) Программы (Сдц) рассчитывается по формуле:

Спп = ЗФ/Зп, где:

ЗФ - фактическое значение целевого показателя (индикатора) Программы;

Зп - плановое значение целевого показателя (индикатора) Программы (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

Сдп = Зп / ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

Эффективность реализации Программы (Эмп) рассчитывается по следующей формуле:

Эмп= Сдц  х Уф, где:

Уф - уровень финансирования реализации Программы;

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на основании следующих критериев.

Эффективность реализации Программы - Эмп - будет тем выше, чем выше значение степени достижения целей (решения задач) Программы – Сдц и при этом ниже значение уровня финансирования реализации муниципальной программы - Уф:

Эмп= 1 _ высокая эффективность реализации Программы;

1 ≥ Эмп ≥ 0,75 - средняя эффективность реализации Программы;

Эмп < 0,75 - низкая эффективность реализации Программы.

Ожидаемыми социальными и экономическими результатами реализации Программы являются:

обеспечение реализации единой политики в области эффективного и рационального использования муниципального имущества и земельных ресурсов на территории Куйбышевского сельского поселения Староминского района;

формирование, выполнение землеустроительных и кадастровых работ в отношении земельных участков, на которые у Куйбышевского сельского поселения Староминского района возникло право собственности;

передача в аренду муниципального имущества в соответствии с уровнем рыночной стоимости арендной платы;

обеспечение выполнения Программы управления имущественных и земельных отношений и целевых показателей.

6. Механизм реализации муниципальной

программы и контроль за ее выполнением

Текущее управление программой осуществляет координатор программы – администрация Куйбышевского сельского поселения Староминского района.

Координатор программы:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с иными исполнителями отдельных мероприятий программы;

- формирует структуру программы и перечень иных исполнителей отдельных мероприятий программы;

- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в программу и несет ответственность за достижение целевых показателей программы;

- организует реализацию программы, координацию деятельности иных

исполнителей отдельных мероприятий программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации программы;

- разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения муниципальной программы;

- несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

- заключает договоры (контракты) в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

С целью обеспечения мониторинга выполнения муниципальной программы и текущего контроля координатор программы осуществляет ведение отчетности по реализации программы

Анализ выполнения и реализации муниципальной программы, на основании предоставленных координатором отчетов о ходе реализации программы осуществляет ведущий специалист администрации Куйбышевского сельского поселения Староминского района.

Глава Куйбышевского сельского

поселения Староминского района	  С.С. Петренко

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К паспорту муниципальной программы

«Газификация Куйбышевского сельского поселения Староминского района»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Газификация Куйбышевского сельского поселения Староминского района»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реализации |  | 2-й год реализации | 3-й год Реализации | 4-й год Реализации | 5-й год Реализации |
| 1 | 2 | 3 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Газификация Куйбышевского сельского поселения Староминского района» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие № 1 «Строительство распределительного газопровода низкого давления по х.Восточный Сосык» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Развитие газификации населенных пунктов Куйбышевского сельского поселения Староминского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Расширение газораспределительной сети поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство распределительного газопровода низкого давления по х. Восточный Сосык | км | 1,5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Мероприятие № 2 «Строительство подводящего газопровода высокого давления к х. Веселый с установкой ШРП» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Развитие газификации населенных пунктов Куйбышевского сельского поселения Староминского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Расширение газораспределительной сети поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство подводящего газопровода высокого давления к х. Веселый с установкой ШРП | км | 0 | 1,4 |  | 1,0 | 1,0 | 0 |
| 3 | Мероприятие № 3 «Строительство распределительного газопровода низкого давления по х. Веселый» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Развитие газификации населенных пунктов Куйбышевского сельского поселения Староминского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Расширение газораспределительной сети поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Строительство распределительного газопровода низкого давления по х. Веселый | км | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1,3 |
| 4 | Мероприятие № 4 «Содержание и обслуживание газопроводов» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Развитие газификации населенных пунктов Куйбышевского сельского поселения Староминского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Проведение проверок по содержанию и обслуживанию газопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество проведенных проверок по содержанию и обслуживанию газопроводов | шт. | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К паспорту муниципальной программы

«Газификация Куйбышевского сельского поселения Староминского района»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Газификация Куйбышевского сельского поселения Староминского района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования, всего (тыс.руб) | В том числе по годам |  |  |  |  | Непосред-ственный результат реализации мероприятия |  | Участник муниципальной программы (к примеру, муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1. | Строительство распределительного газопровода низкого давления по х.Восточный Сосык | всего | 2000,0 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Развитие газификации населенных пунктов Куйбышевского сельского поселения Староминского района | Администрация Куйбышевского сельского поселения Староминского района |  |
|  |  | местный бюджет | 2000,0 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство подводящего газопровода высокого давления к х. Веселый с установкой ШРП | всего | 1150,0 | 0 | 600,0 | 550,0 | 0 | 0 | Развитие газификации населенных пунктов Куйбышевского сельского поселения Староминского района | Администрация Куйбышевского сельского поселения Староминского района |  |
|  |  | местный бюджет | 1150,0 | 0 | 600,0 | 550,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Строительство распределительного газопровода низкого давления по х. Веселый | всего | 1300,00 | 0 | 0 | 0 | 600,0 | 700,0 | Развитие газификации населенных пунктов Куйбышевского сельского поселения Староминского района | администрация Куйбышевского сельского поселения Староминского района |  |
|  |  | местный бюджет | 1300,00 | 0 | 0 | 0 | 600,0 | 700,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Содержание и обслуживание газопроводов | всего | 300,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,0 | 60,0 | Проведение проверок по содержанию и обслуживанию газопроводов | Организация, имеющая лицензию, согласно заключенных договоров с администрацией поселения |  |
|  |  | местный бюджет | 300,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,0 | 60,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | всего | 4750,0 | 2060,0 | 660,0 | 610,0 | 660,0 | 760,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 4750,0 | 2060,0 | 660,0 | 610,0 | 660,0 | 760,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |