АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.10.2024  года                                                                                              № 75

х.Восточный Сосык

О внесении изменений в существенные условия контракта, заключенного Обществом с ограниченной ответственностью «Стройцентр»

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», реализации положений Федерального закона от 08 марта 2022 года № 46_ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением администрации Куйбышевского сельского поселения Староминского района от 11.07.2022 года № 69.1 «Об утверждении Порядка изменения существенных условий контракта для включения в решения, предусмотренные частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,на основании Протокола № 3 от 17.09.2024 года совещания по вопросам по объекту «Благоустройство территории МКУК «СДК Куйбышевский» Куйбышевского сельского поселения Староминского района», шифр регионального проекта Краснодарского края 36F200951108»(муниципальный контракт №081850000082300103000001 от 05.02.2024г.), руководствуясь статьей 31  Устава муниципального  образования Староминский район, руководствуясь статьей 31  Устава Куйбышевского сельского поселения Староминского района,

п о с т а н о в л я ю:

1. Согласовать следующие изменения существенных условий к муниципальному контракту «Благоустройство территории МКУК «СДК Куйбышевский» Куйбышевского сельского поселения Староминского района», шифр регионального проекта Краснодарского края 36F200951108»(муниципальный контракт №081850000082300103000001 от 05.02.2024г.):

- в п.2.1.Раздела 2 «Цена контракта» слова: Цена контракта (стоимость работ) составляет 26 167 000 (двадцать шесть миллионов сто шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.

Заменить на слова:

Цена контракта (стоимость работ) составляет 28 086 918 (двадцать восемь миллионов восемьдесят шесть тысяч девятьсот восемнадцать) рублей 84 копейки, НДС не предусмотрен.

дополнить словами:

11 этап «Дополнительные работы» с 17 апреля 2024 года по 29 ноября 2024 года, стоимость этапа 1 919 918 (один миллион девятьсот девятнадцать тысяч девятьсот восемнадцать) рублей 84 копейки;

- внести изменения в Приложение № 2 «Смета контракта», текст читать в новой редакции (приложение № 1 к дополнительному соглашению);

- внести изменения в Приложение № 1 «График выполнения работ», текст читать в новой редакции (приложение № 2 к дополнительному соглашению).

2. ООО «Стройцентр» обеспечить заключение дополнительного соглашения об изменении существенных условий муниципального контракта, указанного в пункте 1 настоящего постановления в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального Закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.  Специалисту 1 категории Е.Г.Офрим обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Куйбышевского сельского поселения Староминского района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на специалиста 1 категории Батракова Н.А.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Куйбышевского сельского поселения

Староминского района                                               	                       С.В.Демчук